EiM V2项目交付描述

项目概述

乙方公司为甲方开发一套公司治理相关的智能体工作平台软件，合同执行期为五个月（2025年9月-2026年1月），按照四个阶段进行。

功能点以及交付计划：

第一阶段（9月-10月）

1. Foundation智能体平台架构构建
构建支持业务人员低代码/无代码创建和发布智能体的平台，使其能够基于光盘逻辑，自定义“输入–光盘–输出”结构，快速生成可执行的智能体并投入使用。平台需具备智能体的全生命周期管理功能。
交付要求：

- 提供图形化、低代码界面，支持业务人员独立创建智能体

- 智能体支持发布、更新、下线

- 建立统一的智能体目录/市场，方便搜索、调用与管理

- 支持自然语言交互与表单输入调用

- 平台架构支持多 Agent 并行与协作执行

- 所有操作生成完整日志并支持权限控制与审计

2. 企业级主光盘分析体系构建
建立统一的“主光盘”体系，将企业流程抽象为“输入–光盘–输出”模式。光盘包含政策、标准、表单、方法论、模板等，由 AI 转化为可执行逻辑，并自动分解为多个 Agent 协作任务，保证流程的标准化、自动化与可追溯性。
交付要求：

- 支持将各类政策/流程/表单解析建模为光盘逻辑

- 输入数据可自动匹配光盘逻辑并生成多种输出（报告、报表、可视化）

- 光盘逻辑可拆解为多 Agent 协作执行

- 支持光盘新增、修改、删除操作

- 每次执行保留日志，确保符合合规与审计要求

3. 统一企业知识平台（UEKP）
建立统一企业知识库。所有知识以标准化的知识对象（KO）形式存储，具备可溯源、可治理、可复用的特性，并通过统一接口供各类智能体调用。
交付要求：

- 提供复合型存储：图数据库、向量数据库、全文检索

- 定义 KO 模型（字段、关系、来源）

- 提供统一查询接口（搜索、检索、溯源、上下文增强）

第二阶段（10月-11月）

4. Steering功能实现 (p1)
实现问题识别、分配和实施跟踪功能，支持审计工作的全流程管理。
交付要求：

- 支持问题自动识别、分解与优先级排序，能够形成待办任务清单

- 实现方案实施跟踪功能，可记录执行状态、责任人、进度和风险

- 提供可视化流程管理界面，支持任务拖拽调整和进度提醒

- 支持审计记录自动生成和导出，便于后期复盘与合规追踪

5. 信息收集器的开发
从多渠道（内部文档、外部网站、数据库、API 等）收集和解析数据与文件，利用 AI 技术提取核心信息（标题、摘要、条款、指标、上下文要点等），包括图片和语音文件，并统一存储到 Foundation 平台数据库，形成可供其他智能体直接调用的标准化知识与数据资产。
交付要求：

- 支持多格式文件解析（PDF、Word、Excel、CSV、图片等）

- 提供在 PC 的 Web 上打开摄像头和麦克风，采集图片和音频信息，并且解析的能力(p3)

- AI 自动提取关键信息并生成结构化数据

- 不同来源数据统一存储成标准结构，并确保智能体可调用

- 记录数据来源、时间戳和完整操作日志，支持审计与追溯

6. 交互式智能体
用户可通过自然语言和智能体交互来控制应用的使用、应用的创建、 dashboard 和 prompt 的修改等操作。
交付要求：

- 支持自然语言交互来调用应用和工具

- 具备多轮对话能力，能记忆上下文并动态调整行为

- 用户可自定义 app 类型、 Prompt 模板和结果格式

第三阶段（11月-12月）

7. 智能演算与决策助手 Agent
基于 UEKP 和光盘逻辑，智能体进行数据演算、根因分析、趋势预测、情景模拟，生成多套决策建议，辅助管理层做出可解释、有依据的战略和运营决策。
交付要求：

- 融合政策、流程、交易数据，建立综合演算模型

- 自动生成根因分析链路和未来预测结果

- 支持情景模拟（参数调整、假设分析）

- 输出至少两套不同的决策方案，并比较优劣

- 所有结果需附带解释说明、数据来源和置信度

8. 业务 Agent 调测支持
对风险经理 Agent、内控经理 Agent、财务经理 Agent 等业务智能体进行开发调测，确保功能完整性和稳定性。
交付要求：

- 支持多角色 Agent 的开发调测，包括风险经理 Agent、内控经理 Agent、财务经理 Agent 等，确保其逻辑正确执行

- 支持真实场景数据注入测试效果，确保运行的稳定性

第四阶段（12月下旬-1月）

9. 用户界面与交互优化(p2)，部署与验收
平台提供双窗口交互界面：用户通过聊天窗口输入自然语言指令，画布区域实时展示执行结果（表单、报告、仪表盘、可视化图表等），支持点击画布元素继续触发对话。完成系统部署，并进行验收测试，确保平台稳定交付。
交付要求：

- 聊天窗口支持自然语言输入与上下文记忆

- 画布支持多类型结果展示：表单、报告、数据仪表盘

- 不同用户角色展示结果需权限控制

- 所有交互记录日志并保存 ≥s12 个月

- 整个系统运行稳定