审计智能体工作平台软件合同初稿

项目概述

乙方公司为甲方开发一套审计相关的智能体工作平台软件，合同执行期为四个月（9月-12月），按照四个阶段进行。

合同功能点草稿

第一阶段（9月-10月）：架构实现和困难需求

- Foundation智能体平台架构构建

  - 构建支持用户自定义、创建和发布智能体的基础平台架构，实现智能体的发布管理和业务人员使用功能

- 企业级主光盘体系构建

  - 建立企业级别的流程分析体系，实现光盘和应用自动生成的功能，为后续光盘功能调优提供基础

- 政策库功能与审批流实现

  - 构建政策库系统，实现完整的审批流程，支持政策自动化入库和知识管理

  - 智能体在分析时实时调取相关政策信息进行辅助思考和生成

第二阶段（10月-11月）：核心功能实现

- Steering功能实现

  - 实现问题识别、分配和实施跟踪功能，支持审计工作的全流程管理

- 爬虫功能与内网信息汇聚

  - 开发爬虫系统，支持对内网信息的自动采集和汇聚，为智能体提供数据源

- 平台视听能力支持

  - 为平台添加视听处理能力，支持业务智能体的多媒体交互需求

- 交互式智能体

- 用户可通过自然语言和智能体交互来达成对页面上指定文本的修改需求

- 支持以自然语言指令的方式对页面上的图表进行重构

第三阶段（11月-12月上旬）：智能体开发与调测

- 演算师Agent开发

  - 基于Foundation积累的数据，开发能够追溯根因和预判未来的智能分析Agent

  - 根据智能分析的未来结果，在页面上图形化展示

- 决策助手Agent开发

  - 开发决策支持Agent，根据用户输入要素进行分析整理，提供决策建议

- 业务Agent调测支持

  - 对风险经理Agent、内控经理Agent、财务经理Agent等业务智能体进行开发调测，确保功能完整性和稳定性

第四阶段（11月下旬-12月）：UI优化、部署与验收测试

- 优化平台UI界面，完成系统部署，并进行验收测试，确保平台稳定交付

备注

- 每个功能点描述控制在100字以内

- 架构实现和困难需求优先在第一阶段完成

- 项目按阶段逐步交付，确保质量可控

- 磁盘和云盘扫描属于具体智能体的数据萃取部分，不单独列

- 手机APP方案暂不考虑，推荐低成本网页形式捕获视听信息